Sprint 2 Retro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Planowana waga zadania [SP] | Zrealizowana część zadania [SP] | Realna waga zadania [SP] | Różnica w wagach zadania [SP] |
| **EPIC-1** | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| **EPIC-2** | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **EPIC-3** | 4 | 4 | 5 | -1 |
| **EPIC-4** | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| **EPIC-5** | 5 | 5 | 4 | 1 |
| **EPIC-6** | 2 | 2 | 3 | -1 |
| **EPIC-7** | 3 | 3 | 5 | -2 |

**Tabela I. Podsumowanie planowanego oraz rzeczywistego czasu spędzonego nad projektem.**

Z powyższej tabeli wynika, że cały czas poświęcony na implementację funkcjonalności w sprincie drugim wyniósł 40 godzin. Należy jednak pamiętać, że realizacja zadań wymagała również jeszcze dokładniejszego niż w przypadku sprintu pierwszego rozpoznania się w nowych technologiach, tj. głębszego przestudiowania ich dokumentacji oraz wykonania kolejnych przykładowych zadań z ich wykorzystaniem. Możemy więc założyć, że cały poświęcony na realizację tego sprintu wyniósł 46 godziny (23 SP).

Po stronie back-endu udało się stworzyć prawie wszystkie nowe serwisy reprezentujące komentarze oraz funkcje czatu w bazie danych. Największy problem po stronie backendu sprawiła implementacja ponownego renderowania czatu w taki sposób, żeby nie były renderowane pozostałe komponenty, co niestety nie w pełni się udało i nie zostało zaimplementowane głównie z powodu niepełnej znajomości używanej technologii. Kolejna rzecz, której nie zrealizowano, to implementacja funkcjonalności przeciągania Tasków między Kolumnami oraz Kolumn w obrębie jednego Boarda.

Po stronie front-endu udało się stworzyć pozostałe do przygotowania komponenty, jakimi są komponent Komentarza oraz Czatu. Największy problem po stronie front-endu to obsługa pokazywania i zamykania zawartości Boardów. Wszystkie elementy uzyskały zmienioną szatę graficzną i kolorystyczną (naszym skromnym zdaniem przyjemniejszą dla oka). Staraliśmy się, aby okno czatu było w jak największym stopniu responsywne i czytelne, a jednocześnie istniała możliwość ukrycia go tak, aby nie przysłaniało ono głównej zawartości strony..